**Resum de la reunió amb CSB, 17 d’octubre 2023**

Vam proposar els temes següents:

1- Situació dels diferents equipaments d'AP que estan pendents de construcció o reforma

2- Atenció domiciliaria. Voldríem saber si hi ha alguna instrucció recent al respecte

3- Aspectes contractuals dels hospitals intermitjos (abans sociosanitaris)

4- Contractes Rehabilitació domiciliaria

5- Hospital Sagrat Cor, paper dins la AIS Esquerra

6- Mediadors Culturals que han estat cessats de molts centres

7- Comissions de participació dels centres d'AP

Per part del Consorci estaven:

J. Estany, gerent, R. Puig, patrimoni i infraestructures, C. Penya, atencio ciutadà,

J. Armengol AIS Nord, LL. Espinosa, AIS Dreta.

El proper dia 20 es troben Conselleria i Alcaldia per tractar els temes de sanitat de la ciutat. S’han reunit amb els nous responsables de l’Ajuntament i diuen que volen accelerar els temes de construcció i ampliació, dels centres d’AP.

1.-

**CAPs que esta adelantat el procés o tenen l’adjudicació del solar**

-CAP Besós. Diuen que han començat les obres del multiespai que incloura una biblioteca, equipaments i l’ampliació del CAP. La empresa encarregada de la construcció es Vimpsa

-La Pau ampliació del CAP en 300m2 en el local de Serveis Socials que està al costat.

-Raval Nord. S’ha desbloquejat el problema i ara es podrà fer la licitació, no saben si podrà ser abans de final d’any.

* Fort Pienc. Ja esta fet el projecte executiu i al avril es ferà la licitació.
* Congrés-Indians. Ja s’ha fet la cessió del solar
* La Lllacuna també feta la cessió del solar.

CAPs pendents de l’adjudicacció o delimitació del solar

* Sagrera, lloc identificat pendent d’adjudicació
* La Clota. espai multi equipaments i solar sense delimitar.
* Marina del prat, serà al carrer Cobalt, pendent adjudicació
* Barceloneta, pendent i possiblement sigui al espai de l’antiga clínica Barceloneta.
* Gòtic, finalment cedeixen tot l’edifici de Pi i Sunyer, a més del CAP hi podrà haver més equipaments sanitaris.
* Roquetes, s’ampliarà edificant sobre el parquing
* Casanoves, de moment no troben cap espai
* Casc Antic, pendent
* Sardenya, pendent
* Drassanes, estudiant l’ampliació i el possible trasllat d’alguns serveis.
* Numancia, han començat les obres per ubicar la Rehabilitació que disposara de 800m2.

Esta a punt de publicar-se el nou conveni Generalitat Ajuntament, d’una vigència de 8 anys, amb el detall de tots els equipaments sanitaris de la ciutat i les propostes de construcció, ampliació etc.

2.-

No hi ha cap nova instrucció pel que fa a la domiciliaria, la forma com es fa depen de cada equip d’AP

3.-

Diuen que estan preocupats per la gestió d’aquests centres ja que no només estan gestionats per empreses privades, sinó que a més són grands multinacionals i es fa difícil interactuar amb ellas. Coneixen el problema però no saben com ho sol.lucionaran.

4.-

Adjudicaran els nous contractes de tota la rehabilitació, donant preferència a les empreses públiques del sector Siscat i a les entitats sense ànim de lucre.

5.-

No hi ha canvis, segueix formant part de l’estructura de l’AIS Esquerra. Ens informen que estan duent a terme una campanya per intervenir les fractures de fèmur en 24/48 hores.

6.-

Per la part que els correspon a ells no hi ha hagut cap canvi ni s’ha disminuït el nombre de mediadors. Es comprometen a parlar amb l’ICS i altres proveïdors i ens informaran.

7.-

No hem avançat gens amb el tema, segons sembla, han volgut prioritzar que els equips dels centres disminuexin els temps d’espera per visites i proves i el tema dels Consells queda a l’espera.

Es comenta alguna cosa sobre la part sanitaria de les Residències Assistides per a gent gran i quedem per una propera reunió després de conèixer els resultats de la Comissió del Parlament i saber com avança l’Agència Social Sanitària Integrada.